# 🎧 Sistema de Narração de Livros

Planejamento de Desenvolvimento com Prompts para Claude Opus 4.5

Angular 20 + Node.js + Gemini 2.5 Pro TTS

# 1. Visão Geral do Projeto

Sistema completo para criação de audiobooks através de síntese de voz com inteligência artificial. A arquitetura modular permite a integração com diferentes modelos TTS através de uma camada de abstração de serviços.

## 1.1 Stack Tecnológico

| Componente | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | Angular 20 + PrimeNG 20 + TailwindCSS 4 |
| Backend | Node.js + Express/Fastify + TypeScript |
| Banco de Dados | PostgreSQL (Render) |
| TTS Model | Gemini 2.5 Pro TTS (com abstração para outros) |
| Armazenamento | Google Drive API |

# 2. Paleta de Cores - 5 Elementos

Design baseado nos 5 elementos da Medicina Tradicional Chinesa e Feng Shui, alinhado com princípios modernos de UX e usabilidade.

| Elemento | Cor Hex | Significado | Uso no Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| 💧 Água | #1E3A5F | Comunicação, fluidez | Headers, navegação principal |
| 🌳 Madeira | #2D5A27 | Crescimento, criatividade | Sucesso, progresso, ações positivas |
| 🔥 Fogo | #B45309 | Energia, dinamismo | CTAs importantes, alertas |
| 🏔️ Terra | #78716C | Estabilidade, confiança | Textos secundários, bordas, cards |
| ⚙️ Metal | #334155 | Precisão, clareza | Texto principal, ícones técnicos |
| 🎭 Voz (Accent) | #7C3AED | Sabedoria, intuição | Elementos de áudio, vozes, narração |

### CSS Variables para o Projeto

:root {

--color-agua: #1E3A5F;

--color-madeira: #2D5A27;

--color-fogo: #B45309;

--color-terra: #78716C;

--color-metal: #334155;

--color-accent: #7C3AED;

}

# 3. Arquitetura do Sistema

## 3.1 Diagrama de Módulos

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         FRONTEND (Angular 20)                        │
├─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│   Livros    │  Capítulos  │ Personagens │   Falas     │  Narração   │
├─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│                      Services Layer (Angular)                        │
└────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                 │ HTTP/REST
┌────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│                         BACKEND (Node.js)                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   Controllers  │  Services  │  TTS Abstraction  │  Audio Processing │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│               ORM (Prisma/TypeORM) + Queue (Bull)                   │
└───────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┘
            │                             │
    ┌───────┴───────┐             ┌───────┴───────┐
    │  PostgreSQL   │             │  Google Drive │
    │   (Render)    │             │    Storage    │
    └───────────────┘             └───────────────┘

## 3.2 Camada de Abstração TTS

Interface única para múltiplos providers de TTS, permitindo troca transparente entre Gemini, ElevenLabs, AWS Polly, Azure Speech, etc.

interface TTSProvider {
  generateAudio(text: string, voice: VoiceConfig, ssml?: boolean): Promise<AudioBuffer>;
  getAvailableVoices(): Promise<Voice[]>;
  previewVoice(voiceId: string, sampleText: string): Promise<AudioBuffer>;
}
// Implementações: GeminiTTSProvider, ElevenLabsProvider, AWSPollyProvider

# 4. Fases de Desenvolvimento

## Fase 1: Setup e Infraestrutura (3-4 dias)

- Configuração do projeto Angular 20 com PrimeNG 20 e TailwindCSS 4

- Setup do backend Node.js com TypeScript

- Configuração do PostgreSQL no Render

- Modelagem do banco de dados

- Configuração da paleta de cores e tema

## Fase 2: Módulo de Livros (2-3 dias)

- CRUD completo de livros

- Interface de listagem com filtros e paginação

- Formulário de cadastro/edição

- Dashboard do livro com estatísticas

## Fase 3: Módulo de Capítulos (2-3 dias)

- CRUD de capítulos vinculados a livros

- Ordenação drag-and-drop

- Status de progresso (rascunho, em narração, concluído)

## Fase 4: Módulo de Personagens (3-4 dias)

- CRUD de personagens por livro

- Seletor de vozes do Gemini TTS

- Campo de descrição vocal (tom, sotaque)

- Módulo de pré-visualização de voz

## Fase 5: Módulo de Falas (4-5 dias)

- Editor de falas por capítulo

- Seleção de personagem por fala

- Suporte a tags SSML no editor

- Importação em massa com divisão automática

- Reordenação de falas

## Fase 6: Camada de Abstração TTS (3-4 dias)

- Interface abstrata para providers TTS

- Implementação do Gemini 2.5 Pro TTS

- Sistema de filas para processamento

- Cache de vozes disponíveis

## Fase 7: Geração de Narração (4-5 dias)

- Botão 'Gerar Narração' por capítulo

- Iteração sobre falas com geração de áudio

- Feedback de progresso em tempo real

- Tratamento de erros e retry

## Fase 8: Pós-processamento de Áudio (3-4 dias)

- Concatenação de áudios de falas

- Normalização de volume

- Exportação em MP3/AAC

- Upload para Google Drive

## Fase 9: Polimento e Testes (3-4 dias)

- Testes unitários e de integração

- Responsividade e acessibilidade

- Documentação técnica

- Deploy e configuração de CI/CD

# 5. Prompts para Desenvolvimento (Claude Opus 4.5)

⚠️ GUARDRAIL CRÍTICO: Todos os prompts incluem instruções explícitas para NUNCA usar configurações do TailwindCSS v3 (tailwind.config.js). O projeto usa exclusivamente TailwindCSS v4 com @tailwindcss/postcss e configuração via .postcssrc.

## Prompt Fase 1: Setup e Infraestrutura

📝 PROMPT:

Crie o setup completo para um sistema de narração de livros com as seguintes especificações:

## FRONTEND - Angular 20

### GUARDRAIL CRÍTICO - TailwindCSS v4

⛔ NUNCA USE:

- tailwind.config.js ou tailwind.config.ts

- @tailwind base/components/utilities

- Configurações do TailwindCSS v3

✅ USE OBRIGATORIAMENTE:

- TailwindCSS v4 com @tailwindcss/postcss

- Configuração via .postcssrc

- @import "tailwindcss" no styles.css

### Dependências exatas (package.json):

{

"postcss": "^8.5.6",

"postcss-cli": "^11.0.0",

"primeicons": "^7.0.0",

"primeng": "^20.3.0",

"tailwindcss": "^4.1.17",

"tailwindcss-primeui": "^0.6.1",

"tw-animate-css": "^1.2.1",

"@primeuix/themes": "^1.2.3",

"@tailwindcss/postcss": "^4.1.12"

}

### Arquivo .postcssrc:

{

"plugins": {

"@tailwindcss/postcss": {},

"autoprefixer": {}

}

}

### styles.css (use CSS puro, não SCSS):

@import "tailwindcss";

@import "@primeuix/themes/aura/theme.css" layer(primeng);

@plugin "tailwindcss-primeui";

@custom-variant dark (&:is(.dark *));

### Paleta de cores (5 Elementos):

:root {

--color-agua: #1E3A5F;

--color-madeira: #2D5A27;

--color-fogo: #B45309;

--color-terra: #78716C;

--color-metal: #334155;

--color-accent: #7C3AED;

}

### app.config.ts:

import { ApplicationConfig, provideBrowserGlobalErrorListeners, provideZoneChangeDetection, LOCALE_ID } from '@angular/core';

import { registerLocaleData } from '@angular/common';

import localePt from '@angular/common/locales/pt';

registerLocaleData(localePt);

import { provideRouter } from '@angular/router';

import { provideHttpClient } from '@angular/common/http';

import { provideAnimationsAsync } from '@angular/platform-browser/animations/async';

import { providePrimeNG } from 'primeng/config';

import Aura from '@primeuix/themes/aura';

export const appConfig: ApplicationConfig = {

providers: [

provideBrowserGlobalErrorListeners(),

provideZoneChangeDetection({ eventCoalescing: true }),

provideRouter(routes),

provideAnimationsAsync(),

provideHttpClient(),

{ provide: LOCALE_ID, useValue: 'pt-BR' },

providePrimeNG({

ripple: true,

theme: {

preset: Aura,

options: {

cssLayer: {

name: 'primeng',

order: "base,components,primeng"

}

}

}

})

]

};

## BACKEND - Node.js + TypeScript

Estrutura do projeto:

- src/

- controllers/

- services/

- models/

- routes/

- middleware/

- tts/ (camada de abstração)

- utils/

- prisma/schema.prisma

## BANCO DE DADOS - PostgreSQL

Schema inicial com tabelas:

- books (id, title, author, description, cover_url, created_at, updated_at)

- chapters (id, book_id, title, order_index, status, created_at, updated_at)

- characters (id, book_id, name, voice_id, voice_description, preview_audio_url)

- speeches (id, chapter_id, character_id, text, ssml_text, order_index, audio_url)

- narrations (id, chapter_id, status, output_url, drive_file_id, created_at)

Gere todos os arquivos necessários para iniciar o projeto.

## Prompt Fase 2: Módulo de Livros

📝 PROMPT:

Desenvolva o módulo completo de gerenciamento de livros para o sistema de narração.

## GUARDRAIL - TailwindCSS v4

⛔ NÃO USE tailwind.config.js - o projeto usa TailwindCSS v4 com @tailwindcss/postcss

## FRONTEND (Angular 20 + PrimeNG 20)

### Componentes necessários:

1. book-list.component.ts - Listagem com p-table do PrimeNG

- Filtros por título e autor

- Paginação server-side

- Ações: visualizar, editar, excluir

- Botão "Novo Livro"

2. book-form.component.ts - Formulário de cadastro/edição

- Campos: título, autor, descrição (p-editor), capa (upload)

- Validações reativas

- Navegação após salvar

3. book-detail.component.ts - Visão detalhada do livro

- Card com informações do livro

- Lista de capítulos (mini-lista)

- Lista de personagens (mini-lista)

- Estatísticas: total de capítulos, falas, tempo estimado

### Services:

- book.service.ts com métodos: getAll, getById, create, update, delete, getStats

### Styling:

Use as cores da paleta dos 5 elementos:

- Headers em --color-agua (#1E3A5F)

- Botões de sucesso em --color-madeira (#2D5A27)

- Alertas em --color-fogo (#B45309)

- Textos secundários em --color-terra (#78716C)

- Accent em --color-accent (#7C3AED)

## BACKEND (Node.js)

### Endpoints REST:

- GET /api/books (com paginação e filtros)

- GET /api/books/:id

- POST /api/books

- PUT /api/books/:id

- DELETE /api/books/:id

- GET /api/books/:id/stats

### Validações:

- Título obrigatório, mínimo 3 caracteres

- Autor obrigatório

Gere código completo e funcional com tratamento de erros.

## Prompt Fase 3: Módulo de Capítulos

📝 PROMPT:

Desenvolva o módulo de capítulos vinculados a livros.

## GUARDRAIL - TailwindCSS v4

⛔ NÃO USE tailwind.config.js - o projeto usa TailwindCSS v4 com @tailwindcss/postcss

## FRONTEND (Angular 20 + PrimeNG 20)

### Componentes:

1. chapter-list.component.ts

- Lista ordenável com drag-and-drop (p-orderlist ou CDK drag-drop)

- Status visual: DRAFT (cinza), IN_PROGRESS (amarelo), COMPLETED (verde)

- Ações: editar, excluir, gerar narração

- Contador de falas por capítulo

2. chapter-form.component.ts

- Campos: título, ordem (auto-incremento)

- Modal dialog do PrimeNG

3. chapter-detail.component.ts

- Informações do capítulo

- Lista de falas (preview)

- Botão "Gerar Narração" (desabilitado se não houver falas)

- Player de áudio se narração existir

### Services:

- chapter.service.ts: CRUD + reorder + getByBook

### Status enum:

enum ChapterStatus {

DRAFT = 'draft',

IN_PROGRESS = 'in_progress',

COMPLETED = 'completed'

}

## BACKEND (Node.js)

### Endpoints:

- GET /api/books/:bookId/chapters

- GET /api/chapters/:id

- POST /api/books/:bookId/chapters

- PUT /api/chapters/:id

- DELETE /api/chapters/:id

- PUT /api/books/:bookId/chapters/reorder (body: {orderedIds: string[]})

### Regras:

- Ao criar capítulo, auto-incrementar order_index

- Ao reordenar, atualizar order_index de todos os afetados

- Não permitir excluir capítulo com narração concluída (ou confirmar)

Gere código completo seguindo os padrões estabelecidos na Fase 1 e 2.

## Prompt Fase 4: Módulo de Personagens

📝 PROMPT:

Desenvolva o módulo de personagens com vinculação de vozes TTS.

## GUARDRAIL - TailwindCSS v4

⛔ NÃO USE tailwind.config.js - o projeto usa TailwindCSS v4 com @tailwindcss/postcss

## FRONTEND (Angular 20 + PrimeNG 20)

### Componentes:

1. character-list.component.ts

- Cards de personagens com avatar placeholder

- Badge com nome da voz selecionada

- Botão de preview de voz

- Grid responsivo

2. character-form.component.ts

- Nome do personagem

- Dropdown de vozes disponíveis (do Gemini TTS)

- Campo de descrição vocal (textarea)

- Placeholder: "Ex: Tom grave, sotaque nordestino, fala pausada..."

- Botão "Testar Voz" integrado

3. voice-preview.component.ts

- Componente reutilizável de preview

- Input de texto para teste (default: nome do personagem)

- Botão play/stop

- Indicador de loading durante geração

- Player de áudio inline

### Vozes Gemini 2.5 Pro TTS (buscar da API):

- Implementar cache das vozes disponíveis

- Agrupar por idioma/gênero se disponível

- Mostrar características da voz (se a API fornecer)

### Services:

- character.service.ts: CRUD + previewVoice

- voice.service.ts: getAvailableVoices, previewVoice

## BACKEND (Node.js)

### Endpoints:

- GET /api/books/:bookId/characters

- GET /api/characters/:id

- POST /api/books/:bookId/characters

- PUT /api/characters/:id

- DELETE /api/characters/:id

- GET /api/voices (lista vozes disponíveis do Gemini)

- POST /api/voices/preview (body: {voiceId, text})

### Integração Gemini TTS:

- Usar SDK oficial do Google AI

- Endpoint de preview deve retornar audio base64 ou URL temporária

- Cachear lista de vozes por 24h

### Model Character:

{

id: string,

bookId: string,

name: string,

voiceId: string,

voiceDescription: string,

previewAudioUrl?: string

}

Gere código completo com integração real ao Gemini 2.5 Pro TTS.

## Prompt Fase 5: Módulo de Falas

📝 PROMPT:

Desenvolva o módulo de cadastro de falas com suporte SSML e importação em massa.

## GUARDRAIL - TailwindCSS v4

⛔ NÃO USE tailwind.config.js - o projeto usa TailwindCSS v4 com @tailwindcss/postcss

## FRONTEND (Angular 20 + PrimeNG 20)

### Componentes:

1. speech-list.component.ts

- Lista ordenável de falas do capítulo

- Drag-and-drop para reordenação

- Preview do texto (truncado)

- Badge do personagem com cor

- Botão de edição inline

2. speech-form.component.ts (modal ou inline)

- Dropdown de personagens do livro

- Editor de texto com suporte SSML

- Preview do SSML renderizado

- Validação de tags SSML

3. ssml-editor.component.ts

- Textarea com syntax highlighting para SSML

- Toolbar com botões de inserção:

- <break time="500ms"/>

- <emphasis level="strong">

- <prosody rate="slow" pitch="+2st">

- <say-as interpret-as="cardinal">

- Preview em tempo real da estrutura

4. bulk-import.component.ts

- Modal de importação em massa

- Textarea para colar texto completo

- Opções de divisão:

- Por parágrafos (\n\n)

- Por frases (. ou !)

- Por diálogos (" ou -)

- Preview da divisão antes de confirmar

- Seleção de personagem padrão

- Possibilidade de atribuir personagens após divisão

### Services:

- speech.service.ts: CRUD + reorder + bulkCreate

- ssml.service.ts: validate, parse, preview

## BACKEND (Node.js)

### Endpoints:

- GET /api/chapters/:chapterId/speeches

- GET /api/speeches/:id

- POST /api/chapters/:chapterId/speeches

- PUT /api/speeches/:id

- DELETE /api/speeches/:id

- PUT /api/chapters/:chapterId/speeches/reorder

- POST /api/chapters/:chapterId/speeches/bulk

- POST /api/ssml/validate (body: {ssmlText})

### Model Speech:

{

id: string,

chapterId: string,

characterId: string,

text: string,

ssmlText?: string,

orderIndex: number,

audioUrl?: string,

duration?: number

}

### Bulk Import Logic:

1. Receber texto completo

2. Dividir conforme estratégia selecionada

3. Criar speeches com personagem padrão

4. Retornar array de speeches criados

### Validação SSML:

- Verificar tags permitidas pelo Gemini TTS

- Validar estrutura XML

- Retornar erros específicos por posição

Gere código completo com editor SSML funcional.

## Prompt Fase 6: Camada de Abstração TTS

📝 PROMPT:

Desenvolva a camada de abstração para múltiplos providers TTS.

## ARQUITETURA

### Interface Base (src/tts/interfaces/tts-provider.interface.ts):

export interface VoiceConfig {

voiceId: string;

description?: string;

languageCode?: string;

ssmlGender?: 'MALE' | 'FEMALE' | 'NEUTRAL';

}

export interface Voice {

id: string;

name: string;

languageCode: string;

gender: string;

provider: string;

previewUrl?: string;

}

export interface GenerateAudioOptions {

text: string;

voice: VoiceConfig;

useSSML?: boolean;

outputFormat?: 'mp3' | 'wav' | 'ogg' | 'aac';

speakingRate?: number; // 0.25 to 4.0

pitch?: number; // -20.0 to 20.0

}

export interface AudioResult {

buffer: Buffer;

format: string;

duration?: number;

sampleRate?: number;

}

export interface TTSProvider {

readonly name: string;

readonly supportedFormats: string[];

initialize(): Promise<void>;

generateAudio(options: GenerateAudioOptions): Promise<AudioResult>;

getAvailableVoices(): Promise<Voice[]>;

previewVoice(voiceId: string, sampleText?: string): Promise<AudioResult>;

validateSSML(ssml: string): Promise<{valid: boolean; errors?: string[]}>;

}

### Implementação Gemini (src/tts/providers/gemini-tts.provider.ts):

- Usar @google/generative-ai ou API REST direta

- Implementar todos os métodos da interface

- Cachear vozes disponíveis

- Tratar rate limiting com exponential backoff

- Logging detalhado de erros

### Factory Pattern (src/tts/tts.factory.ts):

export class TTSFactory {

static create(provider: 'gemini' | 'elevenlabs' | 'aws' | 'azure'): TTSProvider;

static getDefault(): TTSProvider;

}

### Service Layer (src/tts/tts.service.ts):

- Singleton com provider configurável

- Métodos de alto nível para uso nos controllers

- Queue integration para processamento em batch

- Metrics e logging

### Configuração (src/tts/tts.config.ts):

export interface TTSConfig {

defaultProvider: string;

providers: {

gemini?: { apiKey: string; model?: string };

elevenlabs?: { apiKey: string };

// ...outros

};

defaultOutputFormat: string;

maxRetries: number;

cacheVoicesTTL: number;

}

### Preparação para outros providers:

- Criar stubs para ElevenLabs, AWS Polly, Azure Speech

- Documentar interface para implementação futura

## TESTES

- Testes unitários para cada provider

- Mocks para APIs externas

- Testes de integração com Gemini real (opcional, via env)

Gere código TypeScript completo com tipagem forte e tratamento de erros robusto.

## Prompt Fase 7: Geração de Narração

📝 PROMPT:

Desenvolva o módulo de geração de narração com processamento em fila.

## GUARDRAIL - TailwindCSS v4

⛔ NÃO USE tailwind.config.js - o projeto usa TailwindCSS v4 com @tailwindcss/postcss

## BACKEND (Node.js)

### Sistema de Filas (Bull/BullMQ):

1. narration-queue.ts

- Fila para jobs de geração

- Configuração de concorrência (1-3 paralelos)

- Retry automático com backoff exponencial

- Dead letter queue para falhas

2. narration-processor.ts

- Worker que processa jobs

- Para cada speech do capítulo:

a. Buscar personagem e voz

b. Gerar áudio via TTS Provider

c. Salvar áudio temporário

d. Atualizar speech.audioUrl

e. Emitir progresso via WebSocket

- Ao final: disparar job de pós-processamento

3. narration.service.ts

- startNarration(chapterId): adiciona job à fila

- getNarrationStatus(chapterId): retorna progresso

- cancelNarration(chapterId): cancela job em andamento

- retryNarration(chapterId): retry de falhas

### Endpoints:

- POST /api/chapters/:id/narration/start

- GET /api/chapters/:id/narration/status

- POST /api/chapters/:id/narration/cancel

- POST /api/chapters/:id/narration/retry

### WebSocket Events:

- narration:started { chapterId, totalSpeeches }

- narration:progress { chapterId, current, total, speechId }

- narration:speech-completed { chapterId, speechId, audioUrl }

- narration:completed { chapterId }

- narration:failed { chapterId, error, failedSpeechId }

### Model Narration:

{

id: string,

chapterId: string,

status: 'pending' | 'processing' | 'completed' | 'failed',

progress: number, // 0-100

currentSpeechIndex: number,

totalSpeeches: number,

startedAt: Date,

completedAt?: Date,

error?: string,

outputUrl?: string

}

## FRONTEND (Angular 20)

### Componentes:

1. narration-control.component.ts

- Botão "Gerar Narração" (disabled se sem falas)

- Progress bar durante geração

- Lista de falas com status individual

- Botão cancelar

- Toast de conclusão/erro

2. narration-progress.component.ts

- Barra de progresso animada

- Texto: "Processando fala X de Y"

- Tempo estimado restante

- Lista de falas: ✓ concluídas, ⏳ atual, ○ pendentes

### Services:

- narration.service.ts: start, getStatus, cancel

- websocket.service.ts: conexão e eventos

Gere código completo com WebSocket funcional e feedback em tempo real.

## Prompt Fase 8: Pós-processamento de Áudio

📝 PROMPT:

Desenvolva o módulo de pós-processamento de áudio e upload para Google Drive.

## BACKEND (Node.js)

### Dependências:

- fluent-ffmpeg (para processamento de áudio)

- googleapis (para Google Drive API)

### Audio Processing Service (src/audio/audio-processor.service.ts):

1. concatenateAudios(audioUrls: string[]): Promise<Buffer>

- Concatenar múltiplos arquivos de áudio

- Inserir silêncio configurável entre falas (default: 500ms)

- Manter qualidade original

2. normalizeAudio(buffer: Buffer): Promise<Buffer>

- Normalização de volume (target: -16 LUFS para audiobooks)

- Limitar picos (true peak: -1 dB)

- Usar filtro loudnorm do ffmpeg

3. convertToFormat(buffer: Buffer, format: 'mp3' | 'aac'): Promise<Buffer>

- MP3: 128-192 kbps, mono ou stereo

- AAC: 128 kbps, otimizado para audiobooks

- Metadata: título do capítulo, autor, livro

4. addChapterMetadata(buffer: Buffer, metadata: AudioMetadata): Promise<Buffer>

- ID3 tags para MP3

- Capa do livro como artwork

### Google Drive Service (src/storage/google-drive.service.ts):

1. Autenticação:

- Service Account ou OAuth2

- Configuração via variáveis de ambiente

2. upload(buffer: Buffer, filename: string, folderId?: string): Promise<DriveFile>

- Upload com resumable para arquivos grandes

- Retornar webViewLink e webContentLink

3. createFolder(name: string, parentId?: string): Promise<string>

- Estrutura: /Audiobooks/{Livro}/{Capítulos}

4. getOrCreateBookFolder(bookTitle: string): Promise<string>

- Criar estrutura de pastas se não existir

5. setPermissions(fileId: string, permission: 'private' | 'link'): Promise<void>

### Post-Processing Job:

1. Buscar todos os áudios de falas do capítulo

2. Concatenar na ordem correta

3. Normalizar volume

4. Converter para formato desejado (MP3/AAC)

5. Adicionar metadata

6. Upload para Google Drive

7. Atualizar narration.outputUrl e driveFileId

### Endpoints:

- POST /api/chapters/:id/audio/process (trigger manual)

- GET /api/chapters/:id/audio/download (proxy ou redirect)

- GET /api/chapters/:id/audio/stream

### Configuração:

{

audio: {

silenceBetweenSpeeches: 500, // ms

outputFormat: 'mp3',

mp3Bitrate: 192,

targetLoudness: -16, // LUFS

},

googleDrive: {

serviceAccountKey: process.env.GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT,

rootFolderId: process.env.DRIVE_ROOT_FOLDER,

defaultPermission: 'private'

}

}

## FRONTEND

### Componentes:

1. audio-player.component.ts

- Player customizado para o capítulo

- Waveform visualization (opcional)

- Download button

- Compartilhar link do Drive

2. export-options.component.ts

- Seleção de formato (MP3/AAC)

- Qualidade (alta/média/baixa)

- Destino (download local / Google Drive)

Gere código completo com ffmpeg funcional e integração Google Drive.

## Prompt Fase 9: Polimento e Testes

📝 PROMPT:

Finalize o sistema com testes, documentação e deploy.

## GUARDRAIL - TailwindCSS v4

⛔ NÃO USE tailwind.config.js - o projeto usa TailwindCSS v4 com @tailwindcss/postcss

## TESTES

### Frontend (Angular - Jest/Karma):

1. Testes unitários para services

2. Testes de componentes com TestBed

3. Testes e2e com Cypress ou Playwright

4. Coverage mínimo: 80%

### Backend (Node.js - Jest):

1. Testes unitários para services

2. Testes de integração para controllers

3. Mocks para APIs externas (Gemini, Google Drive)

4. Testes de fila (Bull)

5. Coverage mínimo: 80%

### Testes E2E críticos:

- Fluxo completo: criar livro → capítulo → personagem → falas → gerar narração

- Upload para Google Drive

- Importação em massa de falas

## ACESSIBILIDADE (WCAG 2.1 AA)

### Checklist:

- Contraste de cores adequado

- Labels em todos os inputs

- Navegação por teclado

- ARIA labels onde necessário

- Skip links

- Focus visible

- Screen reader friendly

## RESPONSIVIDADE

### Breakpoints:

- Mobile: < 640px

- Tablet: 640px - 1024px

- Desktop: > 1024px

### Ajustes por breakpoint:

- Sidebar colapsável em mobile

- Tables → Cards em mobile

- Modal fullscreen em mobile

## DOCUMENTAÇÃO

### README.md principal:

- Visão geral do projeto

- Stack tecnológico

- Requisitos (Node, Angular, PostgreSQL)

- Instruções de setup

- Variáveis de ambiente

- Comandos disponíveis

### docs/API.md:

- Documentação OpenAPI/Swagger

- Exemplos de requests/responses

- Códigos de erro

### docs/ARCHITECTURE.md:

- Diagrama de arquitetura

- Fluxo de dados

- Decisões técnicas

### docs/DEPLOYMENT.md:

- Deploy do backend (Render, Railway, etc.)

- Deploy do frontend (Vercel, Netlify)

- Configuração de CI/CD (GitHub Actions)

## CI/CD (GitHub Actions)

### Workflows:

1. ci.yml - Pull Requests:

- Lint

- Testes unitários

- Build

2. deploy-staging.yml - Branch develop:

- Build

- Deploy para staging

- Testes e2e

3. deploy-production.yml - Branch main:

- Build

- Deploy para produção

- Smoke tests

## PERFORMANCE

### Frontend:

- Lazy loading de módulos

- OnPush change detection

- Virtual scrolling para listas grandes

- Image optimization

### Backend:

- Connection pooling PostgreSQL

- Redis cache para vozes

- Compression middleware

- Rate limiting

## MONITORAMENTO

### Sugestões:

- Sentry para error tracking

- LogRocket ou similar para session replay

- Métricas customizadas para:

- Tempo de geração de narração

- Taxa de sucesso/falha TTS

- Uso de storage

Gere arquivos de configuração e documentação completos.

# 6. Cronograma Estimado

| Fase | Duração | Acumulado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Setup e Infraestrutura | 3-4 dias | 4 dias |
| Fase 2: Módulo de Livros | 2-3 dias | 7 dias |
| Fase 3: Módulo de Capítulos | 2-3 dias | 10 dias |
| Fase 4: Módulo de Personagens | 3-4 dias | 14 dias |
| Fase 5: Módulo de Falas + SSML | 4-5 dias | 19 dias |
| Fase 6: Camada de Abstração TTS | 3-4 dias | 23 dias |
| Fase 7: Geração de Narração | 4-5 dias | 28 dias |
| Fase 8: Pós-processamento de Áudio | 3-4 dias | 32 dias |
| Fase 9: Polimento e Testes | 3-4 dias | 35-36 dias |

Estimativa total: 7-8 semanas de desenvolvimento

## Dicas de Uso dos Prompts

- Execute cada fase sequencialmente, validando antes de prosseguir

- Ajuste os prompts conforme necessidades específicas do projeto

- Use o contexto das fases anteriores ao iniciar uma nova fase

- O guardrail do TailwindCSS v4 está em TODOS os prompts - não ignore

- Revise o código gerado e adapte às convenções do seu time

───────────────────────────────────────

Documento gerado para uso com Claude Opus 4.5

Claudio - Desenvolvedor Full Stack @ Banco Daycoval